- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: Расходы на уличное освещение | Администрация Савдянского сельского поселения | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 542,7 |  | 108,9 | 359,3 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2: Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 |  | 18,7 | 18,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3: Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 461,9 |  | 454,0 | 454,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4: Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1681,5 |  | 1385,2 | 1385,2 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие территориального общественного самоуправления на территории Савдянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Повышение потенциала территориального общественного самоуправления в решении проблем развития территорий | Администрация Савдянского сельского поселения | Выработка системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления в целях повышения активности граждан в решении вопросов местного значения, укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 |  | 0,0 | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 2746,1 |  | 1966,8 | 2217,2 |  |  |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»

по итогам I полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 16.11.2018 № 73 и рассчитана на период 2019-2030 годов.

Цель муниципальной программы – комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Савдянского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения; развитие и повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления Савдянского сельского поселения.

На реализацию Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 2746,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года кассовое исполнение программы составило 1966,8 тыс. рублей или 71,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 30.12.2021 № 34 утвержден план реализации Программы на 2022 год.

Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Благоустройство».

2. «Развитие территориального общественного самоуправления».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения предусмотрено 2736,1 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятий подпрограммы по итогам I полугодия 2022 года составили 1966,8 тыс. рублей.

В целях выполнения основных мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2022 года проведена следующая работа: проведен ремонт памятников солдату и В.И. Ленину;

- противоклещевая обработка территории кладбищ;

- приобретены саженцы;

- заключено 15 гражданско-правовых договоров на расчистку пешеходных дорожек от снега; погрузка, выгрузка и транспортировка сухой древесины; побелка деревьев; очистка от мусора; на территории х. Савдя.

- проведен субботник по благоустройству территории сельского поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» на 2022 год бюджетом Савдянского сельского поселения предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Средства бюджета сельского поселения на исполнение мероприятия подпрограммы составили 0,0 тыс. рублей.

Ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства                                  	А.В.Ситников