Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

## Распоряжение

№ 23

30.01.2014                                                                                                       х.Савдя

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 39 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 39 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» на 2014 год» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Савдянского сельского поселения          		    В.В.Ситников

Распоряжение вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

Савдянского сельского поселения

от 30.01.2014 № 23

ПЛАН

реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения»

на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Весь период | 259,9 | - | 250,0 | 9,9 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | отремонтировать 1,31 км автомобильных дорог | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | капитально отремонтировать 1,31 км автомобильных дорог | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | построить и реконструировать 1,31 км автомобильных дорог | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Савдянского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Савдянского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заветинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Установка, ремонт автомобильных дорог, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация Савдянского сельского поселения | Развитие и повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Савдянского сельского поселения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Администрация Савдянского сельского поселения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах межмуниципального значения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 Создание зон ограничения для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в районном центре | Администрация Савдянского сельского поселения | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на дорогах межмуниципального значения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Весь период | 344,5 | - | - | 344,5 | - |
| Основное мероприятие 5 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: дорожные знаки, барьерное ограждение, горизонтальная разметка | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 604,4 | - | 250,0 | 354,4 | - |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                           Е.Н.Дурицкая